附表1：

风险准备金系数取值参考表

| 投资预估算（人民币） | 风险准备金系数（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主要系数 | 调整系数 |
| 预估算≤1亿元 | 11 | 0-4 |
| 1亿元<预估算≤3亿元 | 9 |  |
| 3亿元<预估算≤5亿元 | 7 |  |
| 5亿元<预估算 | 5 |  |

1.在计算投资限额时，风险准备金整体按投资（预）估算的5%—15%把握。

2.根据项目本身的抗风险能力，确定项目的风险准备金主要系数。项目投资越大，抗风险能力越强，所需风险准备金越少，反之亦然。

3.根据项目所在地实际情况、项目技术复杂程度、项目招标深度等确定风险准备金调整系数。

（１）项目所在地风险高，可能对实施造成影响的，调整系数取值增加1%，反之不增加；

（２）中外分工可能会调整的，调整系数取值增加1%，反之不增加；

（3）因项目技术复杂，招标深度等原因，可能造成项目重大变化的，调整系数增加2%，反之不增加。

4.受援方自建项目的风险准备金，以派遣成套项目管理企业所需费用为基数计算。